| 擬製人： |  | 批核人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (趙威,環境管理代表) |  | (余峰, 總經理) |

| 編號 | 與環境方針/重要環境因素有關 | 目標 | 指標 | 方案 | 負責職員 | 開始 日期 | 完成 日期 | 實際結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 減少活動之環境影響 | 分階段停止使用含氯氟之空氣調節系統及雪庫 | 替換50%空氣調節系統及雪庫，使用非含氯氟(即R134a)，以及於2007年1月全面完成替換工作。 | - 以新型號或新冷卻劑代替。 - 開源提供環保型號之供應商。 - 評價新型號之績效及價錢。 | 行政經理 | 1/3/06 24/3/06 1/6/06 | 3/3/06 28/3/06 30/6/06 |  |
| 2. | 減少資源消耗 | 減少消耗電量 | 於二OO六年一月一日至十二月三十一日期間，減少耗電量 (與二OO五年同期耗電量作比較) ，而最終目標於二OO六年年底減低15%。 以耗電量單位計算 | - 減少使用光管。生產經理將定期監督使用光管次數，以免過多。 - 更換全部光管，改用慳電膽 (預計能節省 5%能源) | 生產經理 生產經理 | 1/1/06 1/1/06 | 1/8/06 1/8/06 |  |
| 3. | 減少資源消耗 | 減少耗水量 | 於二OO六年一月一日至十二月三十一日期間，減少耗水量(與二OO五年同期耗水量比較)。而最終目標於二OO六年年底達致減低5%耗水量。 | - 安裝慳水設施 – 水流會隨著電路板停止生產時一并停止供應。 - 安裝導電計 – 於某些生產線的清洗步驟中安裝導電計，以達致減低耗水量或水質污染程度。 | 生產經理 生產經理 | 1/1/06 1/1/06 | 1/3/06 31/12/06 |  |
| 4. | 減少資源消耗 | 減少紙張用量 | 於二OO六年一月一日至十二月三十一日期間，減少A4紙張用量(與二OO五年同期比較，期望達致減少5%)。 | - 提高員工對使用紙張及辦公室環保措施的意識。 - 建立一個監察及量化A4紙張用量的系統。 - 於二OO六年一月一日至十二月三十一日期間，每月監察A4紙張的用量。 | 行政經理 會計部經理 會計部經理 | 1/1/06 1/1/06 1/1/06 | 31/12/06 1/3/06 31/12/06 |  |